UMOWA NR   /10

zawarta w dniu 	r. w wyniku postępowania w sprawie udzielenia zamówienia

publicznego, zakończonego wyborem przez Zamawiającego oferty Wykonawcy na podstawie

przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego w dniu	r. pomiędzy:

Gminą  Pabianice z siedzibą Pabianice ul. Torowa 21, reprezentowaną przez: Henryka Gajdę – Wójta Gminy Pabianice   , zwaną dalej „Zamawiającym",

a,

zwanym dalej „Wykonawcą", zwanych dalej łącznie „Stronami".

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie prac projektowych polegających na:

opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi

Piątkowisko   z odgałęzieniami do granicy działek i odgałęzieniami w ulice -

, zgodnie z ofertą złożoną w przetargu nieograniczonym oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ" i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej na opracowanie dokumentacji projektowej, załączonej do SIWZ.

- W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać:

1/ mapy do celów projektowych

2/ badania geotechniczne gruntu w miejscowości Piątkowisko wraz analizą i opisem badań.

3/dokumentację projektową kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami do granic posesji i boczne ulice

4/szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla poszczególnych

asortymentów robót

5/projekt odtworzenia nawierzchni drogi

6/kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót

7/całość opracowania w wersji elektronicznej na płycie CD.

3.	Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie
z obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy
Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

§ 2

1. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy określa się : wciągu 8 miesięcy od daty podpisania umowy i obejmuje przekazanie opracowań projektowych wraz z dokumentem potwierdzającym złożenie dokumentacji organowi administracji architektoniczno-budowlanej w celu uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

§ 3

Zamawiający, w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy, dostarczy Wykonawcy:

- Upoważnienie do występowania w imieniu Gminy Pabianice w sprawach niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych;

- Warunki techniczne zarządcy dróg i właściciela sieci wod - kan.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

§ 4

Do obowiązków Wykonawcy należą w szczególności:

- Realizacja przedmiotu niniejszej umowy zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz zapisami niniejszej umowy.

- Uzyskanie pisemnych uzgodnień z Zarządem Dróg, Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Pabianicach oraz z Gminą Pabianice , rozwiązań technologicznych, materiałowych i jakościowych planowanego zakresu robót.

- Wykonanie i przekazanie Wykonawcy przedmiotu umowy w ilości:

1)projekty budowlane branżowe - 5 egz.;

2)projekty wykonawcze branżowe - 5 egz.;

3)kosztorysy inwestorskie - 2 egz.;

4)przedmiary robót - 2 egz.;

5)szczegółowe specyfikacje techniczne - 2 egz.

6) projekt odtworzenia nawierzchni drogi -2 egz.

7) całość opracowania w wersji elektronicznej na płycie CD.-2 egz.

§ 5

- Z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołów przekazania i odbioru przedmiotu umowy, na Zamawiającego przechodzą wyłącznie majątkowe prawa autorskie służące twórcy projektów.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu obejmuje:

- utrwalanie projektu na papierze;

- zwielokrotnianie projektu technika poligraficzną;

- wprowadzenie do pamięci komputera.

- Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przekaże matryce do reprodukcji, za dodatkowym wynagrodzeniem, lub wypożyczy je na czas określony przez Zamawiającego.

4.   Odbiór projektów będących przedmiotem niniejszej umowy wraz z odpisem wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę, nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urząd  Gminy w Pabianicach i zostanie dokonany przez podpisanie przez Wykonawcę i Zamawiającego protokółu przekazania i odbioru przedmiotu zamówienia.

5.Protokół odbioru przedmiotu zamówienia, bez uwag, stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT za wykonanie przedmiotu umowy.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY                                                                              § 6

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie:

-	 netto	zł ( słownie:	zł. )

powiększone o należny podatek od towarów i usług (VAT) 22% -	zł. tj. brutto	zł.

( słownie:	zł.,

- Kwoty określone w ust. 1 niniejszego paragrafu zawierają wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

- Określone w ust. 3 niniejszego paragrafu wynagrodzenie obejmuje także przejście na Zamawiającego majątkowych praw autorskich, służących twórcy projektów zgodnie z § 5 pkt.2.

- Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany w rachunku w terminie 15 dni od doręczenia faktury VAT wystawionej na: Gminę Pabianice zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami niniejszej umowy.

- W przypadku zwłoki w zapłacie przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo dochodzić odsetek w wysokości połowy odsetek ustawowych liczonych za każdy dzień zwłoki od wartości wystawionej faktury.

6    Ustala się 2   fakturowania w tym 1 przejściowe do wartości  50% wynagrodzenia .                             .

PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY

§ 7

- Zamawiający ustanawia do koordynowania działań w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: .........

- Wykonawca ustala do kierowania pracami projektowymi 	 , nr uprawnień

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY

§ 8

- Strony ustalają, iż z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy stosowane będą kary umowne w wysokościach określonych w niniejszej umowie.

2.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

1) odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10%

wynagrodzenia podanego w treści umowy,

2) opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru, w wysokości 0,5% wynagrodzenia

umownego za każdy dzień zwłoki,

3) opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w zakresie uniemożliwiającym uzyskanie

pozwolenia na budowę obiektu, w wysokości: 1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

4) opóźnienie w usunięciu innych wad, w wysokości 1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień

zwłoki.

3.	Wykonawca ma prawo dochodzić od Zamawiającego kary umownej za:

odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego,

4.Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile kary umowne

nie pokryją szkody powstałej w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

5.Zamawiający potrąci z faktury końcowej ewentualne należności z tytułu kar umownych.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego jeżeli wykonany przez niego przedmiot   umowy ma wadę zmniejszającą jego wartość bądź użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo jeżeli przedmiot umowy został wydany Zamawiającemu w stanie niezupełnym - rękojmia za wady fizyczne .

7.  Okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi upłynie nie wcześniej niż dnia następnego po 21 dniu od dokonania zawiadomienia o zakończeniu robót do organu nadzoru budowlanego , pod warunkiem nie wniesienia sprzeciwu przez ten organ.

§ 9

1.  Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu

pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej mowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

§ 10

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, prawa budowlanego, oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2. Wszelkie spory o roszczenia wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwe rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego sądy powszechne, po wyczerpaniu przez Wykonawcę lub Zamawiającego drogi postępowania reklamacyjnego.

§ 11

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

Zamawiający:	Wykonawca: