UMOWA

zawarta w dniu……. 2010 r.

pomiędzy:

# Gminą Pabianice  z siedzibą w Pabianicach ul. Torowa 21   reprezentowaną przez  :

Henryka Gajdę     Wójta Gminy Pabianice,

zwaną dalej Zamawiającym

a

…………………….

zwanym dalej Wykonawcą  .

§ 1. Zakres umowy

1. Podstawę zawarcia umowy stanowi udzielenie  zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane obejmujące:

,, Nakładka asfaltowa na ulicy Cynkowej w miejscowości Piątkowisko”

3  Szczegółowy zakres robót określają: przedmiary robót, dokumentacje projektowe i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

4. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami , normami oraz na warunkach ustalonych niniejszą umową.

5.Wykonawca   pokrywa koszty wytyczenia i inwentaryzacji geodezyjnej

6. Wykonawca pokrywa koszty związane z zajęciem pasa drogowego oraz organizacją ruchu na

czas budowy,

§ 2. Terminy realizacji umowy

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następującym terminie :

### -     termin zakończenia robót ustala się do dnia 15 .09. 2010 r.

§ 3. Wynagrodzenie

1.  Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem kosztorysowym i  ustala się na kwotę złotych / słownie:  złoty   / plus  VAT  tj.   zł.  razem brutto :  złotych  .

2.   Jeżeli w toku wykonywania przedmiotu zamówienia zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które nie były przewidziane w kosztorysie ofertowym, Wykonawca może żądać odpowiedniego podwyższenia umówionego wynagrodzenia.

3.  Wykonanie tzw. robót dodatkowych może nastąpić jedynie na podstawie protokołu konieczności i podpisanego zamówienia dodatkowego.

§ 4. Materiały i harmonogram robót

### 1 Wykonawca  zobowiązuje się  na podstawie złożonej  oferty do wykonania powierzonych robót zgodnie z zasadami  wiedzy technicznej, nadzór nad ich wykonywaniem powierzyć osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.

- 2.Roboty, o których mowa w § 1 będą wykonywane  z materiałów zakupionych  i  dostarczonych przez  Wykonawcę

3.Materiały, o których mowa  winny odpowiadać co do jakości wymaganiom  wyrobów

dopuszczonych  do obrotu  i stosowania w budownictwie, określonym w art.10 ustawy  z

dnia  7 lipca 1994 r.-  prawo budowlane.

§ 5. Obowiązki stron

1.  Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur,  w terminie  14  dni  od daty ich  doręczenia Zamawiającemu.

2. Podstawą dla Wykonawcy do wystawienia faktury będzie odbiór robót potwierdzony

spisanym przez strony  protokołem odbioru bez zastrzeżeń : częściowym lub końcowym.

3. Ustala się  1 fakturowanie końcowe.                            .

§ 6 Kary umowne

1. Strony postanawiają że, obowiązującą  je formę odszkodowania stanowią kary umowne

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1). Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości – 0,3%

wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji –

w wysokości 0.3 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki liczony od

upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

c) za odstąpienie od umowy w   z przyczyn  zależnych od  Wykonawcy  w wysokości 10 %

wynagrodzenia umownego netto

2).Zamawiający płaci Wykonawcy karę  umowną za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego netto  za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie w którym odbiór miał być zakończony.

§ 7 Zmiany w umowie

1.Zmiana postanowień  zawartej umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu

pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2 Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej mowy w stosunku do treści oferty , na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy , chyba że:

- zmiany te są korzystne dla zamawiającego

- w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych

- dotyczyć będą  zmiany terminu wykonania robót , gdy zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności , których nie można było przewidzieć w okresie składania ofert  , lub wystąpią istotne zmiany zakresu rzeczowego robót.

- szczególnie  niesprzyjających warunków atmosferycznych.

§ 8 Gwarancje

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji:

w stosunku do wykonanych robót   –...... letniej  liczonej od daty odbioru końcowego bez  zastrzeżeń .

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie gwarancji na zasadach

określonych  w przepisach kodeksu cywilnego.

§9.Przedstawiciele stron

1. Przedstawicielem  ze strony Wykonawcy będzie .........................

2. Zamawiający wyznacza ze swej strony do pełnienia nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy inspektora nadzoru inwestorskiego - ...................................................

3. Prowadzącym  zadanie inwestycyjne- przedmiot umowy w imieniu Zamawiającego jest

………………………….

§ 10. Odbiór robót

1.	Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych i wykończeniowych po wykonaniu przedmiotu umowy.

2.	W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca (kierownik budowy) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

3.	Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru.

4.	Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 5 dni, od daty zawiadomienia na piśmie przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.

5.	Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający może odmówić odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce.

6.	Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru.  Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

§ 11. Roboty dodatkowe i zamienne

1.	Jeżeli konieczność robót dodatkowych  jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikających z niniejszej Umowy.

2.	Roboty dodatkowe i zamienne lub nieprzewidziane, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres nie przekracza uprawnień Zamawiającego z mocy Prawa Zamówień Publicznych , Wykonawca zobowiązany jest wykonać w przypadku ich zlecenia przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych

§ 12  Załączniki do umowy

Załączniki do umowy stanowią jej integralną część, do których zalicza się:

-          przedmiar robót i kosztorys ślepy

- dokumentację projektową

-           kosztorys ofertowy

-          specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót

§ 13 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy

Prawo zamówień publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego i prawa budowlanego

2.Niniejsza umowa została sporządzona w 2-ch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:                                                   Wykonawca: