Załącznik Nr 8 do SIWZ

Umowa Nr ........................

zawarta w dniu............................................... w Pabianicach pomiędzy:

Gminą Pabianice, reprezentowaną przez inż. Henryka Gajdę – Wójta Gminy zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM

a

…..............................................wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod nr ......................... reprezentowaną przez:

1. :......................................

2. .......................................

zwaną dalej WYKONAWCĄ

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -  Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pabianice zgodnie z uchwałą Nr LI/396/2010 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 października 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice wraz ze sporządzeniem prognozy oddziaływania na środowisko wraz z opracowaniem ekofizjograficznym.

2. Przedmiot umowy określony w ust. 1 obejmuje:

1)   Sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego Gminy Pabianice, zwanego dalej „Studium”, w oparciu o Uchwałę Nr LI / 396 / 2010  Rady Gminy Pabianice z dnia 27 października 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice. Opracowanie winno uwzględniać wymagania wynikające z:

- ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U z 2004r. Nr 118, poz. 1233),

- ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

- innych obowiązujących przepisów prawa, dotyczących przedmiotu zamówienia.

2) Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla potrzeb projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 z 2002r).

3. Granicami obszaru objętego Studium są granice administracyjne Gminy Pabianice.

4. Do obowiązków Wykonawcy należy na swój koszt pozyskanie we własnym zakresie map topograficznych w skali 1:10 000 oraz innych niezbędnych do opracowania ekofizjograficznego z państwowego zasobu geodezyjnego.

§ 2

1. Szczegółowy zakres zamówienia, o którym mowa w §. 1 obejmuje:

- przygotowanie wymaganych przepisami wzorów wszystkich zawiadomień, ogłoszeń, obwieszczeń, wykazu, zestawień, wystąpień, uchwał niezbędnych do wykonania czynności określonych w art. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- inwentaryzacja urbanistyczna – prace terenowe (wizja terenowa zainwestowania i uzbrojenia terenu oraz elementów przyrodniczych),

- sporządzenie opracowania ekofizjograficznego – dokument obejmuje tekst oraz rysunki w postaci kolorowego wydruku w skali 1:10000,

- rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany planu zagospodarowania złożonych wcześniej oraz analiza wniosków o których mowa w art. 11 pkt.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z przedstawieniem Zamawiającemu w formie pisemnej stanowiska o sposobie ich rozpatrzenia,

- opracowanie projektu studium obejmującego tekst oraz rysunki w postaci kolorowego wydruku i prezentacja przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego,

- uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla przyjętych rozwiązań przed przystąpieniem do dalszych prac planistycznych−prezentacja projektu studium na posiedzeniu komisji urbanistyczno-architektonicznej – uzyskanie pozytywnej opinii,

- sporządzenie projektu studium w formie tekstowej oraz w formie graficznej, rysunek studium w skali 1:10000 – ilość egzemplarzy w formie tekstowej i cyfrowej niezbędna do dokonania uzgodnień i opinii wymaganych przepisami prawa,

- opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko, „studium” spełniającej wymagania aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie,

- uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień i opinii wraz z przygotowaniem projektów pism do instytucji i organów opiniujących i uzgadniających studium wraz z prognozę oddziaływania na środowisko.

- analiza otrzymanych opinii i uzgodnień wraz z przygotowaniem wykazu opinii oraz wprowadzeniem zmian wynikłych z uzyskanych opinii i uzgodnień, ewentualne wdrożenie ponownej procedury opiniowania i uzgadniania,

- sporządzenie projektu studium do publicznego wglądu – przygotowanie projektów pism związanych z wyłożeniem,

- uczestniczenie i udzielanie niezbędnych wyjaśnień w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami oraz sporządzenie protokołu z tej dyskusji,

- ł) analiza złożonych uwag do wyłożonego projektu studium, sporządzenie wykazu uwag wniesionych do projektu studium wraz z pisemnym stanowiskiem dotyczącym ich uwzględnienia lub nieuwzględnienia,

- wprowadzenie zmian do projektu studium wynikających z uwzględnienia wniesionych uwag, a następnie w niezbędnym zakresie ponowienie uzgodnień,

- przedłożenie Radzie Gminy Pabianice projektu studium po zmianach wynikających z uwzględnionych uwag – projekt uchwały wraz z załącznikami,

- przygotowanie do przedstawienia Wojewodzie uchwały o uchwaleniu studium wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych

- udział w czynnościach niezbędnych do ewentualnego doprowadzenia studium do zgodności z przepisami prawa, w sytuacji stwierdzenia nieważności uchwały przez Wojewodę.

2. Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane powyżej, a wynikające z procedur określonych w ustawie oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania zamówienia Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia.

§ 3

1. Zamówienie obejmuje wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu do jego siedziby, to jest Urzędu Gminy w Pabianicach, 95- 200 Pabianice, ul. Torowa 21 przedmiotu Zamówienia w następujących formach:

1) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:

- 2 egz. rysunku studium w technice barwnej w skali 1: 10 000,

- w tym 1 egz. rysunku studium w technice barwnej podklejony folia

- 2 egz. części tekstowej,

- część tekstowa i graficzna studium w wersji elektronicznej (2 płyty CD) – część tekstowa studium w formacie Word, część graficzna studium w formacie umożliwiającym jego wydruk.

2) Opracowanie ekofizjograficzne:

- dwa egzemplarze ekofizjografii w formie papierowej i jeden elektronicznej (1 płyta CD),

3) Prognoza oddziaływania na środowisko:

- dwa egzemplarze prognozy oddziaływania na środowisko w formie papierowej i elektronicznej (1 płyta CD),

- rysunki, mapy w wersji kolorowej

4) Dokumentacja planistyczna:

- komplet dokumentacji prac planistycznych wykonanej w jednym egzemplarzu – oryginał .

2. Treść projektu uchwały wraz z załącznikami należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych(Dz. U. z 2008 roku Nr 75, poz. 451, z późn. zmianami).

3. Za dzień wykonania zamówienia uznaje się dzień dostarczenia zamawiającemu kompletu dokumentów, o których mowa w ust.1 i 2, po stwierdzeniu przez Wojewodę zgodności uchwalonego studium z prawem.

§ 4

Integralną część umowy stanowią:

1) oferta wraz z załącznikami.

2) harmonogram rzeczowo - finansowy

§ 5

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac wymienionych w § 1 w terminie do dnia 31 marca 2012 roku, licząc od dnia podpisania umowy.

2. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi zgodnie z harmonogramem, zatwierdzonym przez Zamawiającego, stanowiącym Załącznik Nr 1 do umowy.

3.  Zamawiający dokona odbioru wykonanej części przedmiotu umowy w terminie do 7 dni licząc od dnia zawiadomienia go o gotowości przekazania opracowania. Strony będą dokonywać odbioru przedmiotu umowy częściami, zgodnie z etapami określonymi w harmonogramie.

4.   Miejscem odbioru prac będzie Urząd Gminy w Pabianicach ul. Torowa 21.

5. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanej części przedmiotu umowy będzie protokół zdawczo-odbiorczy stanowiący dowód zakończenia poszczególnych faz opracowania, podpisany przez przedstawicieli obu stron bez zastrzeżeń.

§ 6

1.Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie zgodnie z przepisami prawa i przy uwzględnieniu postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku zmiany prawa w trakcie wykonywania zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest w ramach niniejszego zamówienia uzupełnić (zmienić) opracowania stanowiące przedmiot zamówienia o niezbędne czynności merytoryczne i formalne mające na celu dostosowanie opracowań do przepisów obowiązujących w dniu zakończenia wykonywania zamówienia.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia niezbędne i wymagane dla wykonania niniejszej umowy oraz, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponuje potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania niniejszego zamówienia.

3. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Zamawiającym przy wykonywaniu przedmiotu umowy określonego w § 1.

§ 7

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze SIWZ oraz wybraną w trybie  przetargu ofertą , będzie wynagrodzenie ryczałtowe wynikające z oferty.

2. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtu i jest niezmienne do czasu zakończenia przedmiotu umowy.

3. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1, wynosi ……………………zł netto + podatek VAT w wysokości ..…..%  w kwocie  ………………zł t.j. wynagrodzenie brutto wynosi: …………………………………… zł.( słownie……)

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne przelewem na konto  Wykonawcy, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury, z  zastrzeżeniem pkt. 4 i 5 niniejszego paragrafu.

5. Rozliczenie za realizację przedmiotu umowy będzie następowało fakturami  częściowymi po wykonaniu poszczególnych faz opracowania, w kwotach  określonych w  Harmonogramie - Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

6.. Podstawą rozliczenia jest protokół zdawczo-odbiorczy stanowiący dowód zakończenia poszczególnych faz opracowania, podpisany przez obie strony  bez zastrzeżeń.

§ 8

Jako koordynatora w zakresie obowiązków umownych wyznacza się:

Ze strony Zamawiającego:......................................

Ze strony Wykonawcy: ….......................................

§ 9

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto za cały przedmiot umowy.

- za opóźnienie w oddaniu określonej w umowie części przedmiotu umowy w wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego brutto za cały przedmiot umowy, za każdy dzień opóźnienia liczony od terminów umownych określonych w harmonogramie,

- za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy w wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego brutto za cały przedmiot umowy, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- w razie unieważnienia studium lub stwierdzenia, iż został wydany z naruszeniem prawa i utraty jego mocy prawnej w całości lub części albo innej istotnej wady studium, jeżeli nastąpiło to z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto za cały przedmiot umowy.

- za każdy przypadek naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto za cały przedmiot umowy.

3.Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 10

W razie stwierdzenia przez Wojewodę nieważności uchwały w sprawie uchwalenia studium, stwierdzenia, że została ona podjęta z naruszeniem prawa, utraty jej mocy prawnej w całości lub części albo innej istotnej wady studium, jeżeli nastąpiło to z przyczyn zależnych od Wykonawcy, będzie on zobowiązany do ponownego wykonania przedmiotu niniejszej umowy na własny koszt lub do pokrycia kosztów wykonania przedmiotu umowy przez osobę trzecią – wedle wyboru Zamawiającego, oraz zapłaty kary umownej, o której mowa w § 9 ust. 2.pkt.d).

§ 11

1. Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym, a ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy, jeżeli pomimo wezwania Wykonawca nie przystąpił do realizacji poszczególnych etapów prac, lub opóźnia się z ich realizacją lub usunięciem wad przedmiotu umowy przez okres przekraczający 1 miesiąc, albo dopuścił się innego naruszenia postanowień niniejszej umowy.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 12

1. Wszystkie spory wynikłe z wykonywania tej umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie będą rozstrzygnięte prze Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

§ 13

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem 2 egz. dla Zamawiającego i 2 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiający:                         		                         Wykonawca:

..............................................					..............................................

Załącznik nr 1 do umowy

Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pabianice wraz z opracowaniem ekofizjograficznym.

HARMONOGRAM

rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu umowy

z dnia............... Nr …...........

| Lp | ZAKRES | TERMIN | WYNAGRODZENIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ETAP I 1/ Wszczęcie procedury sporządzenia Studium i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2/ Dokonanie analizy istniejącego stanu zagospodarowania 3/ Rozpatrzenie wniosków 4/ sporządzenie opracowania ekofizjograficznego |  | 15% wynagrodzenia ryczałtowego brutto |
| 2 | ETAP II 1/ Sporządzenie projektu studium , wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 2/ uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnień i opinii , 3/ wprowadzenie zmian związanych z uzyskanymi uzgodnieniami i opiniami. |  | 25% wynagrodzenia ryczałtowego brutto |
| 3 | ETAP III 1/ przygotowanie do wyłożenia do publicznego wglądu projektu studium łącznie z prognozą oddziaływania na środowisko, 2/ wyłożenie projektu studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu i przeprowadzenie dyskusji publicznej, 3/ rozpatrzenie wniesionych uwag i wprowadzenie ewentualnych zmian w opracowaniu wynikających z ich uwzględnienia, 4/ przedłożenie radzie Gminy projektu studium wraz z listą nieuwzględnionych uwag do uchwalenia |  | 30% wynagrodzenia ryczałtowego brutto |
| 4 | ETAP IV 1/ skompletowanie dokumentacji formalno-prawnej prac planistycznych 2/ ostateczne przekazanie przedmiotu zamówienia, po uzyskaniu pozytywnej oceny przez Wojewodę. |  | 30% wynagrodzenia ryczałtowego brutto |

Zamawiający:							Wykonawca: